企业微信小程序易积分系统开发计划

## 一、新增核心需求（本次唯一增补，已锁定）

### 1. 积分备注全程双向同步功能

- 后台操作端（管理员）：无论是月度批量录分、还是日常单笔加分/扣分，系统强制/可选填写备注，例如：本月工作优秀、本月迟到多次、项目攻坚奖励、违规违纪处罚等，无备注可做提交限制（可配置）。

- 员工小程序端：每一条积分变动记录（加/减），下方完整显示管理员填写的备注原因，清晰看到自己积分变动的具体事由，杜绝员工不清楚为何加减分、减少无意义申诉。

- 数据留痕：备注内容永久存入积分流水日志，不可删除、不可篡改，支持长期查询、导出存档。

## 二、更新后完整功能清单（最终版）

### 1. 员工端｜企业微信小程序

保留原有全部功能 + 新增积分明细备注展示

- 企业微信自动授权登录，免注册免密码

- 首页：可用总积分、本月积分变动、通知提醒

- 积分明细台账（重点更新）：按月份归类展示，每一笔积分变动完整展示：分值、变动类型（绩效/奖励/处罚）、操作时间、操作管理员、详细备注原因

- 积分申诉：针对有异议的积分记录，直接选对应条目提交申诉

- 积分商城：礼品查看、积分兑换、库存查看

- 我的订单：待审核、待发货、已完成状态查询

- 消息推送：积分变动、申诉结果、订单状态实时通知

### 2. 管理端｜PC网页后台

保留原有全部功能 + 新增积分备注录入模块

- 员工组织管理：批量导入、部门管理、权限分配

- 积分规则配置：绩效档位、申诉时效、积分有效期配置

- 月度批量录分（支持批量备注/单独备注）：批量录入部门月度绩效分，可统一填写月度评语备注，也可针对个别员工单独填写专属备注

- 单笔加减分（强制备注）：日常奖惩加减分，必须填写变动原因方可提交，保证每笔零散积分有据可查

- 积分申诉审核：部门初审+人事终审

- 商城礼品管理：上下架、库存、限购设置

- 订单审核&核销：兑换审核、发货标记、积分退回机制

- 数据报表导出：积分汇总、排名、兑换数据、带备注明细导出

- 全操作日志：积分修改、备注内容、操作人全程留痕

## 三、优化后的核心业务流程（适配备注功能）

### 1. 月度绩效录分流程

管理员后台批量录分 → 填写月度整体备注/单人专属备注 → 提交保存 → 员工小程序实时刷新积分 + 同步展示备注原因 → 无需员工询问，自主知晓积分情况

### 2. 日常奖惩加减分流程

管理员选择员工、填写加减分值 → 必填变动原因备注 → 提交生效 → 员工收到积分变动通知 → 明细页查看具体奖惩原因

### 3. 申诉优化逻辑

员工基于明细里的明确备注原因判断是否异议，大幅减少无效申诉，提升人事管理效率

## 四、更新版开发工期计划（总周期30天，需求已全部锁定，无变更）

说明：前期需求会议已完成定稿，直接跳过需求调研期，进入正式设计开发阶段

- 第1-3天：原型UI细化定稿（增补备注展示页面细节）

- 细化积分明细页面：增加备注展示区域样式

- 细化后台录分页面：增加备注输入框、必填规则逻辑

- 100%锁定所有页面、所有交互，不再改需求

- 第4-14天：后端开发（核心：备注字段入库+同步展示逻辑）

- 数据库新增积分备注字段，所有积分流水绑定备注信息

- 开发批量录分、单笔录分备注录入逻辑

- 开发小程序端备注数据读取展示接口

- 完成权限、积分计算、申诉、商城、订单底层逻辑

- 第15-22天：小程序+后台前端开发&联调

- 小程序积分明细页适配备注展示样式

- 后台录分页面适配备注输入、批量备注功能

- 全流程接口联调，保证备注实时同步、积分数据准确

- 第23-27天：全功能测试+BUG修复

- 重点测试：备注是否正常录入、是否精准展示、是否跟随积分记录永久留存

- 测试权限、积分计算、兑换、申诉全流程稳定性

- 第28-30天：内测+部署上线+操作培训

- 小范围内测，验证备注展示、积分流转无误

- 服务器部署、员工数据初始化、礼品上架

- 管理员&员工操作培训，正式投入使用

## 五、重点技术保障（针对备注功能）

- 数据不丢失：所有备注内容随积分流水永久存储，无法手动删除清空，可随时溯源

- 展示精准：每一条积分变动记录独立绑定对应备注，不会串数据、不会空白

- 操作规范：单笔奖惩积分强制备注，杜绝无理由加减分，管理更规范

- 导出完整：后台导出积分明细报表，同步导出每条记录的备注原因，方便月度存档复盘

## 六、最终确认需求汇总（无任何遗漏）

1. 架构：企业微信小程序 + PC管理后台，无需下载APP、无需商店上架

2. 积分来源：纯人工后台录入（月度批量绩效分 + 日常单笔奖惩分），不对接考勤系统

3. 核心新增：所有积分加减操作支持填写备注，员工端明细页面实时查看对应变动原因

4. 权限隔离：部门管理员只管本部门，人事拥有全权限，操作全程留痕

5. 完整闭环：积分录入—明细查看—申诉—商城兑换—订单核销—数据报表全流程

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成）